# UMOWA NR ..................................................

zawarta w dniu ............................ roku w Barczewie pomiędzy:

…………………………………………………………………………………………………..,

reprezentowanym przez:

..........................................	- ...........................................,

zwanym dalej Zamawiającym,

a

....................................................................... z siedzibą w .........................................................,

reprezentowanym przez:

................................................	- ............................................................,

zwanym dalej Wykonawcą,

o następującej treści:

§ 1

- W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zasady konkurencyjności zgodnie z warunkami i procedurami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia funkcji inżyniera kontraktu nad kompleksową realizacją zadania pod nazwą „Wykonanie prac konserwatorskich i budowlanych zabytkowego kościoła Franciszkanów p.w. św. Andrzeja w Barczewie”.

- Przedmiotem umowy jest usługa pełnienia funkcji inżyniera kontraktu nad kompleksową realizacją zadania pod nazwą „Wykonanie prac konserwatorskich i budowlanych zabytkowego kościoła Franciszkanów p.w. św. Andrzeja w Barczewie”, zwanego dalej także Kontraktem, obejmująca swoim zakresem:

- sprawowanie nadzoru inwestorskiego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 
1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.) nad robotami budowlanymi realizowanymi w ramach Kontraktu,

- sprawowanie nadzoru konserwatorskiego nad pracami konserwatorskimi 
realizowanymi w ramach Kontraktu,

- sprawowania nadzoru archeologicznego podczas przeprowadzania prac ziemnych realizowanych w ramach Kontraktu,

- zarządzanie, kontrolowanie, nadzorowanie i rozliczanie Kontraktu wynikające z umowy o dofinansowanie projektu zawartej przez Zamawiającego z Województwem Warmińsko-Mazurskim.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach.

- Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia z poszanowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

- Przedmiot umowy realizowany jest jako część projektu pn. „Renowacja zabytkowego kościoła Franciszkanów p.w. św. Andrzeja w Barczewie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014 – 2020, umowa o dofinansowanie projektu Nr RPWM.06.01.01-28-0033/17-00 z dnia 28 czerwca 2018 r.

§ 2

- Termin wykonania umowy: od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2021 r.

- Termin realizacji umowy może ulec zmianie w zależności od wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy, wynikających w dużej mierze z realizacji umowy zawartej z wykonawcą prac konserwatorskich i robót budowlanych.

§ 3

Wykonawca oświadcza, iż usługę objętą umową będzie wykonywał osobiście, bez pomocy podwykonawców.

lub

(w zależności od treści oferty wykonawcy)

§ 3

- Wykonawca oświadcza, iż usługę objętą umową będzie wykonywał osobiście i za pomocą podwykonawcy/ów. Za pomocą podwykonawcy/ów Wykonawca będzie wykonywał następujący zakres usługi:

- ……………………………………………………..…………………………………….,

- ……………………………………………………………………………………………

- Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu do zatwierdzenia projekty umów z podwykonawcami, za pomocą których będzie wykonywał przedmiot umowy, przed przystąpieniem ich do wykonywania usług objętych przedmiotem umowy.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy wyłącznie po wcześniejszym uregulowaniu przez Wykonawcę zobowiązań na rzecz podwykonawców. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo do dostarczenia Zamawiającemu wraz z wystawioną fakturą pisemnego potwierdzenia przez podwykonawcę, którego wierzytelność jest częścią składową wystawionej faktury, o dokonaniu zapłaty na rzecz tego podwykonawcy. Potwierdzenie musi zawierać zestawienie kwot, które były należne podwykonawcy z tej faktury.

- Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia, na zasadach określonych w 
art. 143c ust 2 – 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Wykonawca sprawuje funkcję koordynatora całości zadania i ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za terminowość i jakość usług wykonywanych przez podwykonawców.

§ 4

W ramach obowiązków wynikających z pełnienia funkcji inżyniera kontraktu Wykonawca zobowiązany jest do:

- reprezentowania interesu Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z dokumentacją projektową, programem prac konserwatorskich, pozwoleniami i decyzjami na realizację Kontraktu, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz standardami w zakresie pracy i stosowanych materiałów a także sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z umową o dofinansowanie projektu opisaną w § 1 ust. 5 umowy,

- dokonania inwentaryzacji robót budowlanych i prac konserwatorskich w ramach Kontraktu wykonanych do dnia podpisania niniejszej umowy,

- kontroli kwalifikacji i uprawnień do prowadzenia poszczególnych rodzajów prac przez personel wykonawcy Kontraktu,

- sprawdzania jakości wykonywanych prac konserwatorskich i robót budowlanych oraz monitorowania przestrzegania na budowie przepisów bhp,

- udziału w naradach technicznych i koordynacyjnych na budowie,

- szacowania i weryfikacji ewentualnych robót i prac konserwatorskich dodatkowych, zamiennych lub uzupełniających proponowanych przez wykonawcę Kontraktu, w zakresie rzeczowym i finansowym, bez możliwości zaciągnięcia jakichkolwiek zobowiązań  finansowych na rzecz Zamawiającego,

- sprawdzania faktur wystawianych przez wykonawcę Kontraktu pod względem merytorycznym, rachunkowym i rzeczowym, z uwzględnieniem ustaleń zawartych w umowie z wykonawcą Kontraktu, w tym dotyczących postanowień związanych z regulowaniem przez wykonawcę Kontraktu należności na rzecz podwykonawców i procedurą akceptowania podwykonawców, oraz zgodnie z umową o dofinansowanie projektu opisaną w § 1 ust. 5 umowy,

- przebywania na placu budowy z częstotliwością dostosowaną do postępu prac konserwatorskich i robót budowlanych oraz każdorazowo na żądanie Zamawiającego, monitorowania realizacji Kontraktu pod względem zgodności z harmonogramem rzeczowo-finansowym, sprawdzania kalkulacji, dostosowania godzin pracy do wykonawcy Kontraktu,

- sprawdzania prawidłowości działania wykonawcy Kontraktu w okresie wykonywania prac archeologicznych,

- kontroli prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla realizacji Kontraktu,

- organizacji i prowadzenia narad technicznych, komisji konserwatorskich i innych spotkań niezbędnych przy realizacji Kontraktu,

- sprawdzania i bieżącego odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających, elementów podlegających odbiorom częściowym i elementów zakończonych wraz ze sprawdzaniem obmiaru odbieranych robót i prawidłowości wystawianych przez wykonawcę Kontraktu, w tym archeologicznych i konserwatorskich, faktur wraz z załącznikami niezbędnymi do rozliczenia projektu,

- uczestniczenia w próbach i odbiorach technicznych, których obowiązek przeprowadzenia wynika z przepisów szczególnych,

- określania sposobu zabezpieczenia stanowisk archeologicznych odkrytych na placu budowy po uzgodnieniu z właściwymi organami,

- informowania Zamawiającego o koniecznych działaniach i uzgodnieniach oraz o wszelkich znaleziskach i stanowiskach archeologicznych na placu budowy,

- monitorowania postępu prac podczas wykonywania archeologicznych ratowniczych badań wykopaliskowych wykonywanych na zlecenie Zamawiającego,

- egzekwowania usuwania wad, nieprawidłowości lub zagrożeń, ewentualnego wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenia lub spowodowała niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją projektową, programem prac konserwatorskich, pozwoleniem na budowę lub pozwoleniem na prowadzenie prac i robót,

- egzekwowania dokumentów/dowodów dopuszczenia do stosowania używanych na budowie materiałów i wyrobów budowlanych, w tym w zakresie specjalistycznych prac konserwatorskich,

- sprawdzenia i przyjęcia od wykonawcy Kontraktu prac budowlanych, konserwatorskich i archeologicznych, a następnie przekazania Zamawiającemu zatwierdzonej dokumentacji powykonawczej, oraz zawiadomienia właściwych instytucji o zakończeniu prac konserwatorskich i robót budowlanych, jak też pozyskania niezbędnych decyzji, w tym decyzji pozwolenia na użytkowanie,

- współpracy ze służbami konserwatorskimi w zakresie wykonywania powierzonych obowiązków,

- współpracy z wyznaczonym przez Zamawiającego przedstawicielem na budowie, tj. Koordynatorem robót,

- obsługi okresu gwarancyjnego, tj.:

- nadzoru nad usuwaniem usterek stwierdzonych w trakcie końcowych odbiorów prac konserwatorskich/robót i w trakcie okresów gwarancyjnych oraz protokolarnego potwierdzenia ich usunięcia,

- przeprowadzenia przeglądów gwarancyjnych z udziałem Zamawiającego,

- zachowania w tajemnicy wszelkich informacji w związku w wykonaniem przedmiotu umowy,

- wypełniania obowiązków sprawozdawczych wynikających z procedur Unii Europejskiej i współpracy w tym zakresie z Zamawiającym, w tym raportowania i monitorowania realizacji projektu obejmujących w szczególności sporządzanie sprawozdań okresowych, rocznych i końcowych z realizacji projektu,

- sporządzania wniosków o płatność zgodnie z umową o dofinansowanie projektu opisaną w § 1 ust. 5 umowy,

- wypełniania obowiązków wynikających z procedur zawartych w obowiązujących wymaganiach i wytycznych dotyczących Kontraktu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w tym zawartych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020,

- udziału w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją Kontraktu, w tym udzielania Zamawiającemu wszelkich dostępnych informacji i wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego,

- uczestniczenia w kontrolach przeprowadzanych przez Instytucję Pośredniczącą, Instytucję Zarządzającą i inne podmioty upoważnione do kontroli realizacji Kontraktu, m.in. w zakresie udzielania wyjaśnień, dokumentacji projektu oraz organizacji dostępu do placu budowy,

- pomiaru i dokumentowania wartości wskaźników produktu osiągniętych w wyniku realizacji Kontraktu, zgodnie z dokumentami dotyczącymi dofinansowania przekazanymi przez Zamawiającego,

- bieżącej analizy sytuacji związanej z realizacją Kontraktu, identyfikowania wszelkiego ryzyka i zagrożeń dla pomyślnego (w ramach założonego terminu i wynagrodzenia wykonawcy Kontraktu) przebiegu zadania. W przypadku wykrycia problemów Wykonawca niezwłocznie podejmie zarządcze działanie naprawcze w zakresie jego kompetencji lub sformułuje konkretne zalecenia i rekomendacje dla Zamawiającego odnośnie podjęcia określonych działań. W celu zapewnienia skuteczności przedmiotowych działań Wykonawca będzie prowadził monitoring zaangażowania sprzętowego i pracowników zatrudnionych do realizacji Kontraktu, w tym poprzez kontrole na placu budowy wraz z oceną wystarczalności środków podjętych przez wykonawcę Kontraktu, mających na celu terminową realizację Kontraktu,

- monitorowania postępu prac konserwatorskich i robót poprzez sprawdzenie ich rzeczywistego zaawansowania i zgodności realizacji z obowiązującym przy realizacji Kontraktu harmonogramem rzeczowo-finansowym, oraz przedkładania Zamawiającemu na koniec każdego miesiąca raportu w tym zakresie, ze wskazaniem wszelkich zagrożeń co do terminowego wykonania tych prac/robót,

- sprawdzania postępu prac konserwatorskich i robót, a w przypadku stwierdzenia opóźnień, wzywania wykonawcy Kontraktu do przedłożenia zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego zapewniającego ukończenie Kontraktu w wyznaczonym terminie. Harmonogram rzeczowo-finansowy i kolejne jego aktualizacje stanowić będą podstawę monitorowania postępu prac konserwatorskich i robót. W przypadku, gdyby postęp w ich wykonaniu nie był zadawalający z przyczyn niezależnych od wykonawcy Kontraktu, do obowiązków Wykonawcy będzie należało poinformowanie niezwłocznie Zamawiającego o wszystkich środkach, które należy podjąć w celu zaradzenia zaistniałej sytuacji oraz wypełnienia zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie projektu,

- sporządzania i przekazywania do Zamawiającego do 3-ego dnia każdego miesiąca informacji za poprzedni miesiąc w zakresie zaawansowania rzeczowo – finansowego prac konserwatorskich i robót realizowanych w ramach Kontraktu,

- dokonania wszelkich zgłoszeń i odbiorów zgodnie z przepisami prawa oraz uzyskania w imieniu Zamawiającego wszelkich zgód i pozwoleń od właściwych organów niezbędnych do oddania po zakończonych pracach konserwatorskich i robotach budowlanych budynku kościoła Franciszkanów p.w. św. Andrzeja w Barczewie do użytkowania.

§ 5

  - Wykonawca zobowiązany jest do uzgadniania z Zamawiającym wszelkich postanowień związanych z realizacją przedmiotu umowy.

  - Wykonawca ponosi odpowiedzialność za skutki prawne i finansowe spowodowane zmianami w zakresie objętym przedmiotem niniejszej umowy, wprowadzone z własnej inicjatywy w trakcie realizacji przedmiotu umowy, które nie zostały wcześniej zaakceptowane przez Zamawiającego w sposób niebudzący wątpliwości.

  - Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzone szkody będące następstwem nienależytego wykonania czynności objętych umową.

  - Wykonawca jako podmiot posiadający doświadczenie w obsłudze unijnych projektów potwierdza, że wiadomym jest, że Zamawiający jest narażony na zwrot dofinansowania w przypadku nieprawidłowego lub nieterminowego wykonania umowy o dofinansowanie opisanej w § 1 ust. 5 umowy, dlatego też w ramach przedmiotu niniejszej umowy podejmie odpowiednie działania i starania, jakich można oczekiwać od pomiotu profesjonalnie wykonującego usługi objęte przedmiotem umowy, aby nie narazić Zamawiającego ze swej strony w zakresie przedmiotu umowy w żaden sposób na utratę lub zwrot otrzymanego dofinansowania.

  - Wykonawca zobowiązany jest na każde żądanie okazać i przekazać dokumenty dotyczące Kontraktu, a będące w posiadaniu Wykonawcy na rzecz Zamawiającego celem umożliwienia Zamawiającemu zapoznanie.

  - Wykonawca zobowiązany jest współpracować z innymi przedstawicielami Zamawiającego przy realizacji niniejszej umowy.

  - Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że na placu budowy Kontraktu będą wykonywane równolegle inne jeszcze roboty nieobjęte unijnym dofinansowaniem i w tym zakresie podejmie ścisłą współpracę z Zamawiającym celem ustalenia prawidłowego sposobu skorelowania równolegle prowadzonych inwestycji, przy czym zawsze Zamawiający jest tym podmiotem, który podejmuje ostateczne decyzje w tej sprawie.

  - Wykonawca w dniu zakończenia realizacji umowy wyda Zamawiającemu protokolarnie  komplet dokumentów związanych z Kontraktem, którego nadzór i obsługę prowadził.

  - W przypadku wykonywania umowy przez Wykonawcę w sposób, który będzie budził wątpliwość co do zakończenia umowy w terminie umownym i zgodnie z wymaganiami określonymi w umowie opisanej w § 1 ust. 5 umowy,  w szczególności z powodu zbyt małej ilości osób i ich zaangażowania czasowego Zamawiający jest upoważniony żądać od Wykonawcy bezzwłocznego podjęcia działań naprawczych, w tym planu, który pokaże sposób przyspieszania czynności objętych umowa. Wykonawca zobowiązany jest uczynić wszystko, czego można wymagać od profesjonalnego podmiotu, aby uniknąć przekroczenia terminu zakończenia umowy.

  - W przypadku wykonywania przedmiotu umowy w sposób niezgodny z umową, Zamawiający ma prawo zażądać na piśmie zmiany sposobu wykonywania umowy, a w przypadku niezastosowania się do tego żądania przez Wykonawcę w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, usunąć lub zlecić usunięcie osobie trzeciej niezgodności z umową na koszt Wykonawcy bez konieczności uzyskania upoważnienia sądowego zgodnie z art. 480 kodeksu cywilnego, także jeszcze przed całkowitym ukończeniem przedmiotu umowy.

§ 6

- Wykonawca nie może dokonywać zmiany kluczowych specjalistów przedstawionych w ofercie – załączniku nr 1 do niniejszej umowy, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

- Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę kluczowych specjalistów w następujących przypadkach:

  - śmierci, choroby lub wypadku kluczowego specjalisty,

  - jeżeli zmiana kluczowego specjalisty stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacja z pracy, itp.).

- Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany kluczowego specjalisty w przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonywania przez niego obowiązków wynikających z niniejszej umowy. W takim przypadku Wykonawca dokona zmiany kluczowego specjalisty w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania pisemnego wezwania Zamawiającego do dokonania zmiany specjalisty.

- W przypadku zaistnienia podstaw do zmiany kluczowego specjalisty, osoba, która go zastąpi, musi spełniać wymagania stawiane dla danego specjalisty w zapytaniu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

- Zmiana kluczowego specjalisty nie wymaga zmiany postanowień niniejszej umowy.

§ 7

- Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ......................................................................................................... złotych brutto (słownie .................................................................................................................... złotych), w tym należny podatek VAT.

- Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1, jest niezmienne przez cały okres realizacji przedmiotu umowy.

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 będzie płacone Wykonawcy na podstawie faktur przejściowych wystawianych w okresach nie krótszych niż miesiąc, w wysokości odpowiadającej procentowemu zaawansowaniu płatności wykonawcy Kontraktu.

- Fakturę końcową, opiewającą na kwotę nie mniejszą niż 10% wynagrodzenia, Wykonawca wystawi po spełnieniu łącznie następujących warunków:

- odebraniu przez Zamawiającego bez zastrzeżeń prac konserwatorskich i robót budowlanych nadzorowanych przez Wykonawcę wraz z dokumentami, który dopuszczają bezwarunkowo do użytkowania kościół Franciszkanów p.w. św. Andrzeja w Barczewie,

- przyjęciu przez instytucję zarządzającą wniosku Zamawiającego o płatność końcową   wraz z zatwierdzonym protokołem  końcowym przez instytucję zarządzającą,

- wydaniu Zamawiającemu raportu końcowego z wykonanych usług.

- Należność za wykonanie przedmiotu umowy będzie przekazywana przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze, w terminie 30 dni od dnia dostarczenia faktury Zamawiającemu wraz z doręczeniem dokumentów opisanych powyżej. Postanowienia 
§ 3 ust. 3 i 4 niniejszej umowy stosuje się odpowiednio (ostatnie zdanie zostanie usunięte w przypadku realizacji przez wykonawcę przedmiotu umowy bez pomocy podwykonawców).

- Spełnienie świadczenia przez Zamawiającego następuje w dniu obciążenia rachunku Zamawiającego.

§ 8

- Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy Strony będą płacić następujące kary umowne:

  - Zamawiający zobowiązany jest zapłacić karę umowną Wykonawcy z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn zawinionych po stronie Zamawiającego, w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1, z wyłączeniem okoliczności, o których mowa w art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) oraz ust. 3 poniżej,

      - Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej:

- z tytułu odstąpienia od wykonania umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy albo też wypowiedzenia umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1,

- z tytułu zwłoki w dokonaniu zmiany kluczowego specjalisty, o której mowa w § 6 
ust. 3, w wysokości 0,5% wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, przy czym kara ta będzie naliczana maksymalnie do wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1,

- z tytułu zwłoki w wykonaniu zobowiązań wynikających z realizacji niniejszej umowy, także w trakcie obsługi okresu gwarancyjnego, w wysokości 0,5% wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 za każdy dzień zwłoki licząc od umownego terminu ich wykonania, a w przypadku terminów nieuregulowanych umową – od terminu uzgodnionego pomiędzy Stronami lub terminu wyznaczonego przez Zamawiającego, przy czym kara ta będzie naliczana maksymalnie do wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1.

- W przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w całości lub w części  albo  wypowiedzieć umowę za czternastodniowym okresem wypowiedzenia, co nie zwalnia Wykonawcy z zapłacenia kary umownej, o której mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a. Zamawiający przed odstąpieniem lub wypowiedzeniem umowy wezwie Wykonawcę do prawidłowego wykonania umowy i wyznaczy Wykonawcy termin na prawidłowe wykonanie zobowiązań umownych i dopiero po bezskutecznym upływie terminu dodatkowego skorzysta z uprawnień określonych w zdaniu pierwszym.

- Zamawiający ma prawo ma prawo odstąpić od umowy w całości lub w części albo  wypowiedzieć umowę za czternastodniowym okresem wypowiedzenia jeśli nie zostanie wypłacone Zamawiającemu w całości lub w części dofinansowanie unijne w ramach zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie unijne opisanej w § 1 ust. 5 umowy, bądź też wstrzymana zostanie wypłata dofinansowania unijnego, albo też Zamawiający utraci unijne dofinansowanie, czy też rozwiązana zostanie umowa na dofinansowanie unijne opisane w § 1 ust. 5 umowy z Zamawiającym. W tym przypadku Wykonawcy nie jest należna kara umowna określona w ust. 1 pkt 1 niniejszego paragrafu, ani też żadne odszkodowanie. Strony dokonają jedynie rozliczenia usług faktycznie wykonanych do dnia zakończenia umowy.

- Strony zastrzegają prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w przypadku, gdy kary umowne nie pokryją szkody powstałej na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, z uwzględnieniem zapisów ust. 3 powyżej, kiedy odszkodowanie nie jest należne.

- Odstąpienie od umowy nie skutkuje utratą praw do żądania kar umownych z innych tytułów.

- W każdym przypadku, gdy Zamawiający ma prawo do naliczenia kar umownych, może je potrącić z każdych sum należnych Wykonawcy.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar z sum należnych Wykonawcy.

- Odstąpienie od umowy ma status ex nunc i odnosi się do niespełnionej przed złożeniem oświadczenia części świadczeń Stron.

- Prawo do dokonania odstąpienia zgodnie z umową może zostać wykonane przez uprawnioną do tego Stronę w terminie 160 dni od daty zaistnienia okoliczności uzasadniających odstąpienie.

- W przypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania za wypowiedzeniem  Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe: Wykonawca wyda Zamawiającemu komplet dokumentów dotyczących Kontraktu, które będą w jego posiadaniu oraz wyda Zamawiającemu szczegółowy raport obejmujący zakres wykonanych prac w ramach umowy od dnia jej rozpoczęcia do dnie jej zakończenia.

§ 9

- Wykonawca wniósł przed podpisaniem umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 8% ceny całkowitej podanej w ofercie, co stanowi kwotę .................................................. złotych.

- Zabezpieczenie zostało wniesione w formie ...........................................................................

- Gwarancja ubezpieczeniowa lub bankowa musi być nieodwołana, bezwarunkowa, płatna na pierwsze żądanie Zamawiającego, a jej treść musi być zaakceptowana na piśmie przez Zamawiającego przed wniesieniem zabezpieczenia.

- Zamawiający zwróci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy w zakresie nadzorowania wykonywanych robót budowlanych i uznania tej części usługi przez Zamawiającego za należycie wykonaną, pozostałe 30% zamawiający zwróci nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady prac konserwatorskich i robót budowlanych nadzorowanych przez Wykonawcę.

§ 10

  - Wykonawca zobowiązany jest w okresie realizacji niniejszej umowy do zawarcia na własny koszt ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) deliktowej i kontraktowej (z tytułu niewykonania i nienależytego wykonania zobowiązania) związanej z realizacją przedmiotu niniejszej umowy oraz prowadzenia działalności gospodarczej i posiadania mienia z sumą gwarancyjną nie mniejszą niż 50.000,00 złotych i utrzymania go przez cały okres wykonywania umowy.

  - Kopie polisy ubezpieczeniowej (wraz z ogólnymi warunkami ubezpieczenia) potwierdzających zawarcie powyższego ubezpieczenia wraz z dowodami opłacenia składki przez Wykonawcę zostaną dostarczone przez Wykonawcę najpóźniej w dniu wystawienia pierwszej faktury przejściowej.

  - Nie dokonanie przez Wykonawcę ubezpieczenia w terminach wskazanych powyżej, stanowi istotne naruszeniem postanowień niniejszej umowy. W takim przypadku Zamawiający może, niezależnie od innych uprawnień, według własnego wyboru, albo od umowy odstąpić w terminie 30 dni od momentu nie przedłożenia polis przez Wykonawcę zgodnych z umową i dowodem opłacenia składek albo zawrzeć stosowne umowy ubezpieczenia na koszt i ryzyko Wykonawcy bez konieczności uzyskania upoważnienia sądowego zgodnie z art. 480 kodeksu cywilnego, a koszt takich ubezpieczeń potrącić z wynagrodzenia należnego Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy, na co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę.

  - Wypełnienie wyżej wspomnianego zobowiązania nie wyłącza i nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej z niniejszej umowy.

§ 11

- Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w następujących przypadkach:

  - wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, noszącego znamiona siły wyższej – uprawniające Strony do zmiany umowy w zakresie wymaganym do jej prawidłowej realizacji,

  - zmiany przepisów mających wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy – skutkujące uprawnieniem Stron do zmiany wysokości tego wynagrodzenia,

  - wystąpienia (ujawnienia) w trakcie realizacji umowy okoliczności uzasadniających dokonanie uściśleń/uzupełnień/zmian postanowień umownych korzystnych dla Zamawiającego; w powyższej sytuacji wynagrodzenie Wykonawcy nie zostanie zwiększone,

  - wystąpienia obiektywnych czynników uniemożliwiających realizację umowy zgodnie z pierwotnym terminem –  uprawniające strony do zmiany umowy w zakresie wymaganym do jej prawidłowej realizacji.

- Podstawą do dokonania zmian, o których mowa w ust. 1, jest złożenie przez jedną ze Stron wniosku i jego akceptacja przez Stronę drugą. Zmiany, o których mowa w pkt 1 powyżej  muszą być zawsze zgodne z wymaganiami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

§ 12

Strony ustalają, że jeżeli w trakcie współpracy realizowanej na podstawie niniejszej umowy, jedna ze Stron otrzyma dane osobowe pracowników lub współpracowników od drugiej Strony, która jest administratorem danych, to Strona, która otrzymała dane osobowe, traktowana będzie, jako podmiot przetwarzający dane osobowe, który wyraża zgodę na otrzymywanie od administratora danych osobowych w celu ich przetwarzania w imieniu tego podmiotu zgodnie z instrukcjami tego ostatniego i na warunkach określonych w niniejszym paragrafie. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym Strona przetwarzająca otrzymane dane osobowe zobowiązana będzie do:

- przetwarzania danych w sposób i w zakresie niezbędnym dla realizacji zobowiązań wynikających z realizowanej umowy, zgodnie z przepisami prawa oraz niniejszą umową wyłącznie w imieniu podmiotu przekazującego dane oraz zgodnie z jego instrukcjami i treścią niniejszego paragrafu,

- wprowadzenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających przetwarzanie danych, w szczególności zapewnienie poufności danych osobowych, przetwarzanie ich w sposób uporządkowany, przez osoby należycie upoważnione, ochronę przed dostępem osób nieuprawnionych, ochrony przed uszkodzeniem lub utratą,

- ponoszenia pełnej odpowiedzialności za działania lub zaniechania osób, którym powierza wykonywanie obowiązków określonych niniejszym paragrafem,

- natychmiastowego zawiadomienia drugiej Strony o ujawnionych przypadkach nieuprawnionego dostępu do danych osobowych, ich utraty lub uszkodzenia,

- umożliwienia dostępu do danych wyłącznie należycie (zgodnie z przepisami prawa) upoważnionym osobom posiadającym wiedzę o obowiązkach i odpowiedzialności podmiotów przetwarzających dane osobowe wynikających z przepisów prawa,

- niezwłocznego zawiadomienia drugiej Strony w przypadku wystąpienia przez osobę, której dotyczą dane osobowe z żądaniami i/lub roszczeniami związanymi z przetwarzaniem danych osobowych,

- niezwłocznego udzielania informacji i składania oświadczeń na żądanie drugiej Strony w przedmiocie wypełnienia zobowiązań w zakresie przetwarzania danych osobowych,

- w przypadku zakończenia współpracy pomiędzy Stronami, niezwłocznego usunięcia danych osobowych z systemów, usunięcie zapisów w formie innej niż elektroniczna, ewentualnie wydanie drugiej Stronie nośników, na których zostały zapisane i złożenie oświadczenia o należytym wykonaniu zobowiązania wynikającego z niniejszego paragrafu,

- umożliwienia Stronie, która przekazała dane osobowe, przeprowadzenia kontroli, czy przetwarzanie powierzonych danych osobowych jest zgodne z postanowieniami niniejszej umowy,

- powiadomienia drugiej Strony o każdej kontroli ze strony odpowiednich organów, która ma chociażby pośredni związek z przetwarzaniem powierzonych danych osobowych oraz o każdym piśmie skutkującym obowiązkiem złożenia wyjaśnień. Obowiązek powyższy istnieje nawet po wygaśnięciu lub rozwiązaniu niniejszej umowy. Strona, która powierzyła dane osobowe, zarówno w czasie obowiązywania niniejszej umowy, a także po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu, ma prawo do:

- uczestniczenia w kontroli,

- wnoszenia uwag do treści sprawozdania pokontrolnego,

- wnoszenia uwag do treści odpowiedzi na pisma i decyzje, które dotyczyły chociażby pośrednio przetwarzania powierzonych drugiej Stronie danych osobowych,

- podejmowania wszelkich działań uzgodnionych przez Strony, wymaganych przez obowiązujące prawo.

- Podmiot otrzymujący dane jest uprawniony do dalszego podzlecania czynności przetwarzania danych wykonywanych w imieniu przekazującego dane.

- Strony uzgadniają, że każda osoba, której dane dotyczą, która poniosła szkodę w wyniku jakiegokolwiek naruszenia obowiązków związanych z przetwarzaniem danych, przez którąkolwiek ze Stron, jest uprawniona do uzyskania odszkodowania za poniesioną szkodę od podmiotu przekazującego dane.

§ 13

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu.

§ 14

Spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej umowy Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§ 15

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 16

Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Załączniki do niniejszej umowy stanowią:

- załącznik nr 1 – oferta Wykonawcy,

- załącznik nr 2 – zapytanie ofertowe.

## Zamawiający 							Wykonawca